「自償性公共建設預算制度實施方案」部分規定修正對照表

修正規定	修正前規定	說 明
陸、預算編列與執行控管	陸、預算編列與計畫控管	文字酌作修正。
十三、納入附屬單位預算之自償性公共建設計畫，其預算編製與執行應依附屬單位預算相關規定辦理。	十三、納入附屬單位預算之自償性公共建設計畫，其預算編製應依附屬單位預算相關規定辦理。	文字酌作修正，以資週延。
十四、計畫興建期間，各基金應注意經濟因素變動，逐年檢討其對計畫效益與自償財源之影響；如計畫效益或自償率較原定目標降低或難以達成者，應即提出改進措施或檢討停辦、緩辦。 / 計畫完工營運後，各基金應每半年檢討營運情形及債務負擔狀況，如有無法達成原訂自償率之虞時，應即檢討提出改進措施，報主管機關核辦，但遇有重大問題或差異發生時應隨時檢討。各項自償性收入應按原訂財務計畫適時檢討控管，以確保自償率之達成，如確定無法達成原訂自償率及清償債務時，應由各基金擬具解決辦法，報請主管機關核轉行政院核定。 / 前項營運與債務負擔狀況及原訂自償率之達成情形，應依規定於決算書內妥為敘明。	十四、計畫興建期間，各基金應注意經濟因素變動，逐年檢討其對計畫效益與自償財源之影響；如計畫效益或自償率較原定目標降低或難以達成者，應即提出改進措施或檢討停辦、緩辦。 / 計畫完工營運後，每半年檢討營運情形及債務負擔狀況，如有無法達成原訂自償率之虞時，應即檢討提出改進措施，報主管機關核辦。但遇有重大問題或差異發生時應隨時檢討。各項自償性收入應按原訂財務計畫適時檢討控管，以確保自償率之達成，如確定無法達成原訂自償率及清償債務時，應由各基金擬具解決辦法，報請主管機關核轉行政院核定。 / 前項營運與債務負擔狀況及原訂自償率之 / 達成情形，應依規定於決算書內妥為敘明。	文字酌作修正，以資明確。
十五、各主管機關應依行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點相關規定辦理所屬基金自償性公共建設計畫之管考與獎懲。 / 計畫完工營運後，各主管機關應督導所屬基金確實依前點規定檢討營運成效，審慎核辦所屬基金所提之檢討結果、改進措施或解決辦法，並應追蹤辦理情形。		一、本點新增。 / 二、審計部於103年6月12日函就該部派員調查行政院所屬各機關重大公共建設計畫執行績效，建議檢討本方案尚缺乏主管機關相對應之監督管理機制，主動針對基金績效予以考核及獎懲等情。 / 三、由於自償性公共建設計畫係屬公共建設之一環，原本即為各機關中長程個案計畫或重要施政計畫，爰計畫執行期間之管考與獎懲，允宜依行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點相關規定辦理，爰於本點規定，以資明確。 / 四、另為加強主管機關主動針對基金辦理自償性公共建設計畫之成效實施監督管理，爰明訂計畫完工營運後，各主管機關應督導所屬基金確實依前點規定檢討營運成效，審慎核辦所屬基金所提之檢討結果、改進措施或解決辦法，並應追蹤辦理情形，以確保原訂自償率之達成。
十六、營業基金及地方政府得比照辦理。	十五、營業基金及地方政府得比照辦理。	點次隨同修正。